TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP) — NIVELA

1. Identificação do Projeto

- Nome do projeto: Nivela

- Tipo de projeto: Desenvolvimento de Software Educacional

- Área: Educação e Tecnologia

- Plataforma: Web

- Natureza: Projeto Integrador — Engenharia de Software

- Equipe do projeto: Beatriz, Jhonathan e Vinicius

- Professor responsável: Fabiano M.

2. Justificativa do Projeto

Em uma mesma turma, os estudantes apresentam diferentes níveis de conhecimento, dificuldades e ritmos de aprendizagem. Essa divergência dificulta a formação de equipes equilibradas, o acompanhamento individualizado e a detecção tempestiva de barreiras de aprendizado.

Atualmente, professores e estudantes recorrem a um ecossistema fragmentado de ferramentas para comunicação, atividades, conteúdos e gestão. Diante desse cenário, surge a proposta do Nivela, uma plataforma web que busca centralizar recursos de aprendizagem e utilizar o nivelamento diagnóstico dos estudantes como base principal para organizar conteúdos, atividades e grupos de estudo colaborativos.

3. Definição do Problema

Problema Central: Como facilitar o acompanhamento da evolução dos estudantes e a formação de grupos de aprendizagem produtivos quando os alunos de uma mesma turma possuem níveis de conhecimento distintos?

Hoje, a identificação dessas diferenças depende quase exclusivamente da percepção empírica do professor ou de avaliações periódicas. Para detalhar o cenário, foram identificadas 7 dores principais:

- Falta de diagnóstico inicial estruturado: O professor tem dificuldade em identificar o nível real da turma para conduzir o conteúdo de forma que atenda tanto quem já domina o assunto quanto quem tem defasagens básicas.

- Ausência de ambiente para revisão rápida: Faltam espaços específicos para microaprendizagem e revisão de conceitos fora da sala de aula.

- Desconexão entre teoria e prática: Dificuldade dos alunos em aplicar conceitos teóricos em exercícios e situações práticas.

- Gargalos na comunicação: Falta de um canal de suporte integrado e eficiente entre alunos e professores.

- Fragmentação de ferramentas: O uso excessivo de múltiplas plataformas (Teams, Duolingo, Kahoot, Classroom, GitHub, IAs, etc.) desorganiza o estudo do aluno e o acompanhamento do professor.

- Desequilíbrio na formação de equipes: Dificuldade em montar grupos de trabalho onde os integrantes se complementem, devido à ausência de dados claros sobre o nível de cada um.

- Inviabilidade da monitoria descentralizada: Dificuldade logística para organizar encontros de monitoria presencial entre os próprios estudantes de forma supervisionada.

4. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web educacional focada no diagnóstico e nivelamento contínuo dos estudantes, que centralize trilhas de aprendizagem, promova a formação inteligente de grupos de estudo e viabilize a monitoria colaborativa entre alunos, garantindo ao professor uma visão unificada e analítica da evolução da turma.

5. Objetivos Específicos

- Mapear perfis: Implementar um módulo de diagnóstico inicial para classificar o nível de conhecimento técnico/teórico dos estudantes.

- Estruturar o ensino: Desenvolver trilhas de microaprendizagem e repositórios de atividades práticas integradas.

- Engajar usuários: Aplicar estratégias de gamificação para estimular a retenção e o uso contínuo da ferramenta.

- Potencializar a colaboração: Criar um algoritmo ou lógica que facilite a formação de grupos de estudo equilibrados com base nos níveis identificados.

- Viabilizar monitorias: Desenvolver um sistema que conecte estudantes com maior facilidade a colegas que necessitam de reforço, sob a supervisão do docente.

- Unificar a experiência: Centralizar comunicação, gestão de conteúdo e dashboard de métricas em um único ecossistema web.

6. Descrição da Solução

O Nivela será concebido como um ambiente virtual de aprendizagem inovador. A jornada do usuário começará com um diagnóstico de nivelamento que alimentará o sistema com dados sobre suas proficiências. A partir desses dados, a plataforma recomendará trilhas de conteúdos, exercícios e microaulas adaptadas à necessidade de cada perfil.

O grande diferencial será a utilização destes dados para conectar pessoas: o sistema sugerirá a formação de equipes onde os conhecimentos se complementam e permitirá que alunos com alto desempenho se voluntariem (ou sejam convidados) a realizar monitorias na própria plataforma, sempre amparados e acompanhados pelo professor responsável, que terá dashboards completos para identificar gargalos e medir a evolução da turma.

7. Principais Funcionalidades

Para Estudantes:

- Cadastro e autenticação segura;

- Testes de diagnóstico e nivelamento inicial;

- Acesso a trilhas de microaprendizagem e exercícios práticos;

- Dashboard pessoal de progresso e sistema de pontuação (gamificação);

- Comunicação em chat integrado com professores e colegas;

- Solicitação e prestação de monitoria;

- Participação em grupos de estudo sugeridos.

Para Professores:

- Gestão integral de turmas e criação de atividades/trilhas;

- Dashboard analítico com resultados dos diagnósticos e evolução da turma;

- Identificação rápida de dificuldades recorrentes;

- Supervisão e mediação das monitorias e dos grupos formados.

Para Administradores:

- Gerenciamento global de usuários, perfis (RBAC) e permissões;

- Manutenção do sistema, infraestrutura e parametrizações gerais.

8. Público-Alvo

Na versão inicial (MVP), o foco será em turmas (especialmente de ensino técnico ou superior) que sabidamente apresentam grande disparidade de níveis de conhecimento inicial.

- Usuários diretos: Estudantes (Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior) e Professores.

- Clientes (potenciais): Instituições de ensino público ou privado.

9. Escopo do Projeto

Dentro do Escopo (MVP):

- Plataforma Web responsiva;

- Sistema de Autenticação e Controle de Acesso (Perfis);

- Módulos de Nivelamento, Trilhas de Aprendizagem e Atividades;

- Módulo de Grupos e Monitoria entre pares;

- Dashboard do Professor e Chat básico;

- Adequação às premissas da LGPD (Segurança de dados).

Fora do Escopo Inicial:

- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android);

- Integração via API com sistemas acadêmicos corporativos de terceiros (ex: Totvs, Moodle);

- Inteligência Artificial generativa nativa para criar conteúdo automaticamente;

- Módulos financeiros ou de comercialização (pagamentos).

10. Requisitos de Segurança e LGPD

O desenvolvimento adotará a abordagem de Privacy by Design. Por tratar dados de menores e desempenho escolar, o sistema garantirá:

- Controle de Acesso: Baseado em funções (RBAC - Role-Based Access Control).

- Criptografia: Dados sensíveis em repouso e em trânsito (HTTPS/TLS).

- Princípios da LGPD: Anonimização de dados para análises estatísticas, consentimento explícito no cadastro e aplicação estrita dos princípios de Finalidade, Adequação e Necessidade.

11. Premissas

- Os usuários finais possuirão dispositivos com acesso regular à internet.

- Haverá engajamento do corpo docente para alimentar a plataforma e analisar os dados.

- O desenvolvimento inicial buscará a entrega de um Protótipo Funcional/MVP para validação.

- A equipe de desenvolvimento utilizará ferramentas e frameworks gratuitos ou open-source adequados à realidade acadêmica.

12. Restrições

- Tempo: O cronograma é estritamente limitado ao prazo estipulado pelo calendário do Projeto Integrador.

- Recursos: Orçamento financeiro nulo ou extremamente limitado, restringindo uso de serviços em nuvem pagos.

- Equipe: Esforço limitado às horas disponíveis dos 3 integrantes do grupo.

13. Principais Stakeholders

| Stakeholder | Interesse no projeto |
| --- | --- |
| Estudantes | Aprender, acompanhar sua evolução e colaborar em grupo. |
| Professores | Otimizar tempo, acompanhar desempenho e focar nas dificuldades reais. |
| Instituições de Ensino | Modernizar metodologias, unificar plataformas e reter alunos. |
| Administradores | Estabilidade, segurança e fácil gestão do sistema. |
| Equipe do Projeto | Entregar software de qualidade, aplicar conceitos da engenharia e ser aprovado na disciplina. |
| Responsáveis (Pais) | Acompanhamento estruturado e segurança digital para os menores. |

14. Entregas Principais

- Documentação de Requisitos e Regras de Negócio;

- Modelagem de Software (UML) e Banco de Dados (DER);

- Protótipos navegáveis de UI/UX (Figma ou similar);

- Módulo Base: Autenticação e Gestão de Perfis;

- Módulo de Diagnóstico e Nivelamento;

- Módulo Pedagógico (Trilhas, Atividades e Gamificação);

- Módulo de Integração (Grupos, Monitoria e Chat);

- Dashboard Analítico (Visão Professor);

- Bateria de Testes Funcionais e de Segurança;

- Entrega Final: MVP da Plataforma "Nivela" operante e documentada.

15. Critérios de Sucesso

- Capacidade comprovada do sistema em realizar testes e classificar perfis.

- Fluxo funcional validado entre o nivelamento do aluno, o acesso à trilha correta e a formação inteligente de grupos.

- Interface amigável atestada por usuários beta (testes de usabilidade).

- Código-fonte documentado e segurança de acesso efetiva.

- Aprovação técnica e acadêmica pelo professor responsável pela disciplina.

16. Riscos Iniciais

| Risco | Impacto | Estratégia de Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Prazo insuficiente para desenvolvimento | Alto | Priorizar o escopo do MVP estritamente; utilizar metodologias ágeis (Scrum/Kanban). |
| Complexidade da lógica de formação de grupos | Alto | Criar algoritmos simplificados no MVP antes de tentar regras muito robustas. |
| Vazamento ou mau tratamento de dados | Alto | Definir arquitetura segura e seguir LGPD desde a linha 1 de código. |
| Baixa adesão por atrito tecnológico | Médio | Focar massivamente em UX/UI amigável e investir nos gatilhos de gamificação. |
| Curva de aprendizado técnica da equipe | Médio | Realizar provas de conceito (PoC) rápidas das tecnologias escolhidas antes de codificar o sistema final. |

17. Visão do Produto

O Nivela pretende funcionar como um hub central de aprendizagem. A inovação está em subverter a lógica das plataformas atuais: o nivelamento não servirá apenas para "dar uma nota" ao estudante, mas será o motor principal que direcionará o algoritmo do sistema para personalizar conteúdos, sugerir parcerias de estudo e otimizar a atenção do professor, transformando a disparidade de conhecimento de um problema em uma oportunidade de colaboração mútua.

18. Aprovação do Projeto

A aprovação deste Termo de Abertura representa o início formal do desenvolvimento do projeto Nivela, autorizando a equipe responsável a iniciar as etapas de engenharia de requisitos, modelagem, desenvolvimento e validação.

Data: //________

Professor responsável: ______________________________

Representante da equipe: ____________________________

Assinatura: _________________________________________